- АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- АСИНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава  администрации

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16.04.2010                                                                                        № 41/1

с.Больше-Дорохово

- О проведении двухмесячника

по благоустройству на территории

населенных пунктов Большедороховского

сельского поселения.

В соответствии с Законом Томской области от 15.08.2002 г. № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и иных населенных пунктов Томской области», в связи с окончанием зимнего сезона и в целях наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства в населенных пунктах сельского поселения :

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Объявить с 20.04.2010 года по 20.06.2010 года двухмесячник по благоустройству на территории  всех населенных пунктов Большедороховского сельского поселения;

- Создать комиссию для организации, проведения и подведения итогов двухмесячника (Приложение №1);

- В срок до 27.04.2010 года разработать план мероприятий на проведение двухмесячника по благоустройству (Приложение №2);

- Комиссии по благоустройству организовать конкурс на лучшую усадьбу, цветник на территории всех населенных пунктов сельского поселения и

разработать положение к нему.(Приложение №3).

- Руководителям организаций и учреждений, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории сельского поселения, собственникам строений организовать уборку прилегающих территорий собственными силами.

- Контроль за выполнение данного распоряжения возложить на специалиста 1 категории по благоустройству и жизнеобеспечению Королеву Т. М.

- Глава Администрации сельского поселения                                        В.В. Казарин

Т.М.Королёва

47168

- Приложение № 1

к постановлению Главы

Администрации поселения

от 16.04.2010 года № 41/1

- СОСТАВ

комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству

на территории населенных пунктов Большедороховского сельского поселения

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефон дом. | Телефон рабочий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Королева Татьяна Михайловна | Специалист 1 категории по благоустройству и жизнеобеспечению - председатель комиссии | 4-71-14 | 4-71-68 |
| 2 | Филатов Сергей Георгиевич | Директор МУП «ЖКХ Большедороховское» | 4-71-83 | 4-71-53 |
| 3 | Шатова Любовь Сергеевна | Зав. дет.садом с.Б-Дорохово- депутат сельского поселения | 4-72-25 | 4-71-85 |
| 4 | Семин Владимир Викторович | ж/д, д.Тихомировка-депутат сельского поселения | 4-74-04 | - |
| 5 | Захарова Валентина Анатольевна | Продавец д.Победа –депутат сельского поселения | 4-75-13 | - |
| 6 | Школьник Мария Сергеевна | Домохозяйка д.Феоктистовка – депутат сельского поселения | 3-18-53 | - |

- Приложение №2

к постановлению Главы

Администрации поселения

от 16.04.2010 года № 41/1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению двухмесячника по благоустройству

на территории населенных пунктов Большедороховского сельского поселения

| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провести кронирование тополей в с. Больше-Дорохово и очистить территорию от веток и мусора | До 09.05.2010 года |
| 2 | Организовать вывоз мусора, бытовых отходов на полигоны ТБО с.Б-Дорохово, д. Воронино-Яя д. Феоктистовка, д. Победа д. Тихомировка, д. Итатка | Первая суббота месяца Вторая суббота месяца Третья суббота месяца |
| 3 | Грейдерование , нарезка канав грунтовых | 1 раз в две недели |
| 4 | Провести ликвидацию несанкционированных свалок силами жителей поселения | До 15.05.2010 года |
| 5 | Провести санитарные дни по очистке прилегающих территорий жилых домов силами жителей от мусора, сена, дров, навоза, сухостоя, включая водоотводящие трубы и сточные канавы. | С 1.05.2010 года по 09.05.2010 года |
| 6 | Уборка сухих деревьев в местах захоронения и очистка от сухостоя | До 24.05.2010 года |
| 7 | Провести санитарные дни с руководителями предприятий и организаций всех форм собственности, учреждений, школ по приведению в порядок строений и подведомственных территорий, а также очистить от мусора. | До 09.05.2010 года |
| 8 | Провести санитарные дни по благоустройству территорий: Администрации, ДК с. Б-Дорохово, школ с. .Б-Дорохово, д.Феоктистовка, ФАП с.Б-Дорохово, д.Феоктистовка, д.Победа, д.Тихомировка, объектов розничной торговли | с 1.05.2010 г. по 15 .06.2010 г. |
| 9 | Составить план и смету ремонта автодорог поселения | До 20 мая 2010 года |
| 10 | Провести ремонтные работы памятников погибшим воинам-землякам в с. Б-Дорохово | До 5 мая 2010 года |
| 11 | Провести ремонт, побелку, покраску фасадов жилых домов, строений, ограждений | До 9 мая 2010 года |
| 12 | Организовать текущий ремонт кладбищ поселения | До 24 мая 2010 года |
| 13 | Провести защитную полосу вокруг кладбищ | До 24 мая 2010 года |
| 14 | Провести озеленение и ограждение территории здания Администрации | До 24 мая 2010 года |
| 15 | Обустроить цветники школ, ФАП, торговли, здания администрации | До 10 июня 2010 года |

Приложение №3

к постановлению главы

Администрации поселения

от 16.04.2010 года № 41/1

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе на лучшую усадьбу в период проведения

двухмесячника по благоустройству территории населенных

пунктов Большедороховского сельского поселения

- Общее положение

Положение о конкурсе на лучшую усадьбу в период проведения двухмесячника

по благоустройству на территории населенных пунктов Большедороховского сельского поселения разработано в соответствии с законом Томской области от 15 августа 2002 года № 61-03 «Об основах благоустройства территории городов и других населенных пунктов Томской области»

- Цель конкурса

Привлечение населения для наведения санитарного порядка, благоустройства территории населенных пунктов сельского поселения.

3.Участники конкурса.

Все жители, проживающие на территории сельского поселения.

4.Критерии оценки конкурса.

- Внешний вид жилых домов

- Санитарное состояние палисадников жилых домов.

- Санитарное состояние земель общего пользования, расположенных с фасадной части жилых домов.

- Отсутствие несанкционированных стоянок с/х машин, складирование дров и т. д.

5.Порядок подведения итогов.

- Итоги конкурса подводит комиссия  по проведению двухмесячника по

благоустройству территории населенных пунктов поселения.

- Итоги подводят до 01.06. 2010 года по каждому населенному пункту

с установлением 3-х  призовых мест за лучшую усадьбу и 3-х призовых мест за лучший цветник с последующим опубликованием в газете.

3.   Победители конкурса награждаются ценными подарками.