**АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 АСИНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 14.05.2020

с.Больше-Дорохово № 32

Об утверждении отчёта об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на2017-2032 годы за 2019 год

 В соответствии с Федерального закона от 29 декобря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 61440 «Об утверждении требований к прграммам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», рассмотрев отчёта об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Большнедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на2017-2032 годы за 2019 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчёт об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Большнедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на период 2017-2032 годы согласно приложению.

 2. Настоящее постановление официальному опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Большедороховское сельское поселение» [www.bdselp.asino.ru](http://www.bdselp.asino.ru).

Глава Большедороховского поселения В.П. Овсянников

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Большедороховского сельского поселения

от 14.05.2020 № 32

отчёт

 об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Большнедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2017-2032 годы за 2019 год

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2017-2032 годы (далее-Программа) утверждена постановлением Администрации Большедороховского сельского поселения от 08.11.2016 № 279.

Мониторинг и оценка реализации Программы проведена с целью оценки эффективности реализуемых мероприятий.

Цель Программы – Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Большедороховского сельского поселения.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Большедороховского сельского поселения;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Большедороховского сельского поселения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

По итогам реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Большнедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2017-2032 годы за 2019 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | План 2019г.тыс. руб. | Факт 2019г.тыс. руб. |
| 1 | Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, а также иных полномочий в области использования автомобильных дорог, в соответствии с законодательством РФ, в том числе:1. - зимнее содержание дорог
2. - грейдерование проезжей части грунтовых дорог
3. - выкашивание обочин
4. - освещение улиц
 | 340,246162,2235436,777250,0 | 340,246162,2235436,777213,36973 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов, в том числе:1. - ремонт ул. им.Волкова д. Феоктистовка
2. – ремонт участка а/д с. Больше-Дорохово
3. - отсыпка дорог щебнем
4. - строительный контроль
 | 1366,40330781,46550501,21640,056 | 1366,40330781,46550501,21640,056 |

ВЫВОД:

Реализация мероприятий Программы позволяет обеспечить сохранность сети автомобильных дорог, дорожных сооружений внутри поселения, поддерживать их состояние в соответствии с предъявляемыми требованиями в условиях непрерывного и безопасного движения в любое время года.