АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АСИНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.03.2023г.     			                                           		       № 24

с. Больше-Дорохово

О подготовке хозяйственного комплекса поселения к работе

в зимний период 2023 - 2024 годов

В целях устойчивой работы объектов жизнеобеспечения в отопительный  период 2023 - 2024 годов:

1.Утвердить мероприятия по подготовке хозяйственного комплекса Большедороховского сельского поселения к  работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2.Утвердить Положение о комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Большедороховского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов согласно приложению № 2

3.Утвердить состав комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Большедороховского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению, включить в состав комиссии представителей Западно-Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию).

4. Директору МУП  «Большедороховское ЖКХ»:

4.1 разработать и утвердить мероприятия по подготовке хозяйственного комплекса Большедороховского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов;

4.2 принять меры по погашению задолженности МУП «Большедороховское ЖКХ» перед поставщиками энергоресурсов, населения перед МУП «Большедороховское ЖКХ» за коммунальные услуги.

5.Создать запас угля в соответствии утвержденными нормативами.

6.Директору МУП «Большедороховское ЖКХ»:

6.1. обеспечить качественную подготовку объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации;

6.2. завершить подготовку к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов объектов ЖКХ к 15 сентября 2023 года;

6.3 принять необходимые меры по обеспечению подачи тепла на объекты социальной сферы до 01 сентября 2023 года, в жилищный фонд – при понижении температуры окружающего воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней;

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетени и на официальном сайте поселения www.bdselp.asino.ru

8. . Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Большедороховского сельского поселения 				В.П. Овсянников

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Большедороховского сельского поселения

От15.03.2023г.  №_24_

Мероприятия

по подготовке хозяйственного комплекса Большедороховского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства | В срок до 21.07.2023 | Администрация, Директор МУП «Большедороховское» ЖКХ |
| 2 | Проведение текущего ремонта и оборудования котельной «Жилмассив» по ул. Центральная, 10а в с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области | В срок до 01.08.2023 | Администрация Большедороховского сельского поселения |
| 3 | Текущий ремонт водопроводных колонок в с. Больше-Дорохово и в д. Воронино-Яя | В срок до 01.09.2023 | Администрация, Директор МУП «Большедороховское» ЖКХ |
| 4 | Обеспечение мер по созданию нормативных запасов топлива для теплоснабжающей организации в соответствии с Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания топлива на тепловых электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.09.2008 г № 66 Организация обеспечения населения дровами на период отопительного сезона 2022 - 2023 годов | В срок до 01.09.2023 г Весь отопительный период | Администрация, Директор МУП «Большедороховское» ЖКХ |
| 5 | Обеспечение мер по стабилизации и погашению задолженности МУП ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы | В срок до 01.09.2023 | Администрация, Директор МУП «Большедороховское» ЖКХ |
| 6 | Осуществление мониторинга поставок и цен на топливные ресурсы, поставляемые в Большедороховское сельское поселение для нужд жилищно-коммунального хозяйства | ежемесячно | Директор МУП «Большедороховское ЖКХ», Администрация |
| 7 | Организация профессионального обучения персонала МУП «Большедороховское» ЖКХ Переподготовка персонала МУП «Большедороховское ЖКХ» Медицинское обследование персонала МУП «Большедороховское ЖКХ» | до 01.09.2023 | Директор МУП «Большедороховское» ЖКХ |
| 8 | Осуществление контроля по подготовке жилищного фонда к прохождению осенне-зимнего периода 2023 - 2024 годов | постоянно | Администрация, Директор МУП «Большедороховское» ЖКХ |
| 9 | Предоставление в отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района: - сведений о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях (в период с 1 июля по 1 ноября) по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная; - информация о ходе подготовки Большедороховского сельского поселения к работе в зимний период - сведений о работе ЖКХ в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) - сведений о работе ЖКХ в зимних условиях ( в период с 1 ноября 2023г. по 1 апреля 2024г.) по форме федерального государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) - информация о начале отопительного сезона, подключении к теплоснабжению объектов социальной сферы и жилищного фонда - информации о прохождении отопительного периода; сведений о наличии топливных ресурсов для нужд ЖКХ | На 2-е число после отчетного периода На 1-е и 15-е число каждого месяца 1 раз в год ( 2 декабря) На 2-е число после отчетного периода Ежедневно, в период с 10.09.2023 по 26.10.2023 Еженедельно, по пятницам (весь отопительный период) | Администрация совместно с директором МУП «Большедороховское» ЖКХ |
| 10 | Проведение оценки готовности к работе в зимний период 2023 - 2024 годов: оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону с учетом Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного Приказом б/н 25.08.2004 Минпромэнерго России | В срок до 01.11.2023 | Администрация, Директор МУП «Большедороховское ЖКХ» |
| 11 | Оформление паспортов готовности к сезонной эксплуатации многоквартирных домов, паспортов готовности жилищно-коммунального комплекса к работе в осеннее-зимний период 2023 - 2024 г. | В срок до 15.09.2023 | Администрация, Директор МУП «Большедороховское ЖКХ» |
| 12 | Установка искрогасителя на дымовую трубу в котельной «Администрация» | В срок до 15.09.2023 | Администрация, Директор МУП «Большедороховское ЖКХ» |
| 13 | Проведение текущего ремонта котлов и оборудования в котельной №Администрация» | В срок до 15.09.2023 | Администрация, Директор МУП «Большедороховское ЖКХ» |
| 14 | Ремонт тепловой сети котельной «Жилмассив» | В срок до 15.09.2023 | Администрация, Директор МУП «Большедороховское ЖКХ» |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Большедороховского сельского поселения

От15.03.2023г.  №_24_

Положение о комиссии по подготовке хозяйственного комплекса

Большедороховского сельского поселения к работе в  осенне-зимний период

2023-2024 годов

- Комиссия по подготовке хозяйственного комплекса Большедороховского сельского поселения к работе в осенне-зимнего периода 2023 – 2024гг. (далее – Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий Большедороховского сельского поселения по вопросам подготовки хозяйственного комплекса поселения к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 гг.

- Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами законодательной и исполнительной власти Томской области, а также настоящим Положением.

- Основными задачами Комиссии являются:

а) обеспечение взаимодействия деятельности органов исполнительной власти Большедороховского сельского поселения  по подготовке хозяйственного комплекса Большедороховского сельского поселения к работе в осенне-зимний период;

б) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса Большедороховского сельского поселения к работе в осенне-зимний период;

4.   Комиссия осуществляет следующие функции:

а) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Большедороховского сельского поселения к работе в осенне-зимний период;

б) осуществляет координацию работ по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Большедороховского сельского поселения

в) принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период, их финансовому обеспечению, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

г) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов Большедороховского сельского поселения

д) подготавливает предложения по разработке правовых актов Совета Большедороховского сельского поселения, Главы Большедороховского сельского поселения или внесению изменений и дополнений в указанные нормативные акты, регулирующие подготовку хозяйственного комплекса Большедороховского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 гг.

5.  Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право:

а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Большедороховского сельского поселения, администрации Большедороховского сельского поселения  информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

б) заслушивать на своих заседаниях представителей администрации Большедороховского сельского поселения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии и принимать по ним соответствующие решения;

в) привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов исполнительной власти Большедороховского сельского поселения, администрации Большедороховского сельского поселения, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

6. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Большедороховского сельского поселения.

7. Председатель Комиссии:

а) несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;

б) утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

в) вносит предложения об изменениях  состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии.

9.Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие ( по его поручению) – заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

10.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

11.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании. В случае равенства голосов, голос председателя является решающим.

12.Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

13. Решения Комиссии в необходимых случаях могут быть оформлены в виде проектов распоряжений или постановлений администрации Большедороховского сельского поселения

Приложение № 3

к распоряжению администрации

Большедороховского сельского поселения

От15.03.2023г.  №_24_

КОМИССИЯ

для контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса

Большедороховского сельского поселения к  работе в зимний период 2023 - 2024г.

- Овсянников В.П. – глава Большедороховского сельского поселения - председатель комиссии

- Кудрявцев С.С. – инженер Администрации Большедороховского сельского поселения по обеспечению жизнедеятельности и безопасности – заместитель председателя комиссии

- Торгунакова С.В.- техник по землеустройству

- Филатов С.Г.  –   директор   МУП «Большедороховское ЖКХ»

- Представитель Западно – Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию)